Lista de Características (Prioridade X Esforço X Risco X Baseline)
Legenda:
(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.
C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)
I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)
U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)
(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.
A: Alto
M: Médio
B: Baixo
(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.
A: Alto
M: Médio
B: Baixo
(B): Baseline
1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).
2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).
3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

#	Característica	(P)	(E)	(R)	(B)
6	Exibir pagamentos a receber	C	A	M	1
7	Exibir histórico de dados financeiros	C	A	M	1
8	Exibir previsão de receita	C	A	M	1
10	Extrair relatório de faturamentos	C	M	B	1
11	Extrair relatório de serviços prestados	C	M	B	1
12	Extrair relatório por período	C	M	B	1
14	Lastrear ações dos usuários	C	M	M	1
15	Cadastrar as clínicas	C	M	B	1
16	Cadastrar tabela de preço por serviços prestados	C	M	B	1
17	Cadastrar tabela de preço promocional	C	M	B	1
18	Cadastrar tabela de preço de itens adicionais	C	M	B	1
26	Armazenar em banco de dados	C	A	M	1
27	Intercomunicar informações do banco de dados com a solução	C	A	A	1
28	Associar o cadastro das clínicas com o banco de dados	C	A	M	1
29	Associar o cadastro dos serviços com o banco de dados	C	A	M	1
30	Associar o cadastro dos produtos de estoque com o banco de dados	C	A	M	1
31	Associar o status do pagamento com o banco de dados	C	A	M	1
33	Acessar via desktop e celular	C	A	A	1
34	Inserir campos de filtros	C	M	B	1
35	Dividir a solução por abas	C	M	B	1
36	Criar aba: clientes	C	M	B	1
37	Criar aba: lançamento de OS	C	M	B	1
38	Criar aba: financeiro	C	M	B	1
39	Criar aba: dashboard	C	M	B	1
41	Enviar faturamentos por e-mail	C	B	B	1
42	Enviar faturamentos pelo Whatsapp	C	B	B	1
43	Acessar o sistema	C	B	B	1
45	Recuperar senha	C	B	B	1
46	Buscar serviços por palavra-chave	C	A	M	1
47	Buscar clínicas por id	C	A	M	1
48	Buscar valores conforme serviço	C	A	M	1
49	Buscar valores itens adicionais por palavra-chave	C	A	M	1
50	Inserir nome e ficha do paciente de forma manual	C	M	M	1
2	Acessar o perfil do usuário	I	M	M	2
4	Alertar sobre formalidades com o cliente	I	M	B	2
5	Informar status do pagamento	I	M	M	2
9	Exibir previsão de receita com base em inadimplência histórica	I	A	M	2
19	Controlar a entrada e saída dos pedidos	I	M	B	2
20	Cadastrar entregadores	I	M	M	2
21	Controlar os entregadores e as peças	I	M	M	2
22	Controlar estoque	I	M	M	2
23	Cadastrar lista de compras	I	M	B	2
24	Cadastrar fornecedores	I	M	B	2
25	Enviar lista de compras para fornecedores	I	M	M	2
40	Geração automática da OS para impressão	I	A	B	2
44	Sair do sistema automaticamente	I	M	M	2
51	Adicionar forma e prazo de pagamento no cadastro da clínica	I	M	M	2
52	Associar a forma e o prazo de pagamento com o banco de dados	I	M	M	2
1	Conceder permissionamento	U	M	M	3
3	Alertar sobre atrasos no pagamento	U	M	B	3
13	Exibir ranking dos melhores pagadores	U	M	B	3
32	Personalizar perfil do usuário	U	M	B	3